## Slide 1: Verktøy for kontraktsforvaltning

## Slide 2: Introduksjon
  Formål med dokumentet God oppfølging er kritisk for å kunne realisere målene med en avtale. Denne mal for kontraktsforvaltning vil fungere som en sjekkliste og gi struktur for arbeidet. Den vil gi oversikt over hvordan vi sikrer at leverandøren oppfyller sine forpliktelser, samt at egen virksomhet tar i bruk avtalen.
  Malen hjelper avtaleansvarlige å oppsummere grunnleggende informasjon om avtalen og relasjonen til leverandøren på et sted, i et format egnet for presentasjon. Vi henviser for øvrig til "Veileder for kontraktsoppfølging av offentlige anskaffelser" for mer informasjon om kontraktsforvaltning og oppfølging av kontrakt.
  Når bør verktøyet brukes?
  Dette er et omfattende verktøy for oppfølging som kan benyttes som utgangspunkt for de fleste kontrakter, men tidsbruk og dokumentasjon bør være proporsjonal med kontraktens og leverandørens viktighet for egen virksomhet. En plassering av en vare-/tjenestegruppe i en Kraljics-matrise (Se separat verktøy) vil gi føringer for hvordan samarbeidet med leverandøren bør være. Det vil i tillegg gi en indikasjon om behov for oppfølging og eget ressursbruk.
  Dokumentet bør oppdateres kontinuerlig gjennom avtalens løpetid.
  Hvordan brukes informasjonen videre i prosessen?
  Informasjonen som samles i verktøyet kan benyttes både til intern oppfølging og i kontakt med leverandøren. Den siste delen av dokumentet kan også benyttes som et utgangspunkt for en agenda i oppstarts- og oppfølgingsmøter med leverandøren.
  Veiledning
  På hver side finner du informasjon om utfylling og formål i form av en tekstboks som kan slettes når du har satt deg inn i innholdet. Informasjonen ligger også tilgjengelig i notat-feltet på hver side. Dokumentet tilpasses til hver enkelt avtale med tanke på omfang, og du plukker ut de sidene du selv synes er relevant i forhold til avtalens størrelse og strategisk viktighet. En del informasjonen kan hentes fra andre verktøy. Du får da vurdere om malens enklere varianter av verktøy skal brukes eller om de skal slettes og du skal hente inn bilder fra, og referere til, separate dokumenter.

## Slide 3: Innhold
Intern informasjon
  Roller og ansvar i egen organisasjon
  Roller og ansvar hos leverandør
  Informasjon om kontrakten
  Rutiner for avrop
  Risikoanalyse
  Interessentanalyse
  Kommunikasjonsplan
Ekstern informasjon
  Måling og rapportering
  Kontrollrutiner og sanksjoner
  Møtevirksomhet og forslag til agenda

## Slide 4: INTERN Informasjon Informasjonen som samles i denne delen av verktøyet er først og fremst tenkt til internt bruk i egen virksomhet, men noe av innholdet kan også være relevant å dele med leverandøren

## Slide 5: Roller og ansvar i egen organisasjon
Rolle | Navn | Epost | Telefonnummer
Avtaleeier | Ole Normann | Ole.normann@etaten.no | 9999 8888
Porteføljeansvarlig |  |  | 
Avtaleforvalter | Eiendomskontoret |  | 
Lokal avtaleansvarlig |  |  | 
"Annen rolle" |  |  | 
"Annen rolle" |  |  | 
Veiledning – (kan slettes etter gjennomlesing)
En tydelig ansvarsfordeling er kritisk for effektiv kontraktsforvaltning.
I Ansvarsmatrise-verktøyet på www.anskaffelser.no finnes mer informasjon om fordeling av roller og ansvar og du kan også benytte dette verktøyet om du ønsker en grundigere beskrivelse av roller og ansvar for kontraktsforvaltningen.
Alternativt benytter man tabellen over for å få oversikt over de ulike rollene og hvem som besitter dem.
Du kan legge til eller fjerne roller avhengig av den enkelte avtale og hva som er relevant, og bør tilpasse etter organisering i egen virksomhet.
Informasjon som dette er først og fremst for intern bruk, men leverandøren bør også vite hvem som har de ulike rollene i vår virksomhet og hvem de skal kontakte på ulike nivå.
Notes: Veiledning
En tydelig ansvarsfordeling er kritisk for effektiv kontraktsforvaltning.
I HUKI-verktøyet på www.anskaffelser.no finnes mer informasjon om fordeling av roller og ansvar og du kan også benytte dette verktøyet om du ønsker en grundigere beskrivelse av roller og ansvar for kontraktsforvaltningen. Alternativt benytter man tabellen over for å få oversikt over de ulike rollene og hvem som besitter dem.
Du kan legge til eller fjerne roller avhengig av den enkelte avtale og hva som er relevant, og bør tilpasse etter organisering i egen virksomhet.
Informasjon som dette er først og fremst for intern bruk, men leverandøren bør også vite hvem som har de ulike rollene i vår virksomhet og hvem de skal kontakte på ulike nivå.

## Slide 6: Roller og ansvar hos leverandør
Rolle | Navn | Epost | Telefonnummer
KAM / Avtaleeier |  |  | 
Leveranseansvarlig |  |  | 
Administrativ kontakt |  |  | 
"Annen rolle" |  |  | 
"Annen rolle" |  |  | 
Veiledning – (kan slettes etter gjennomlesing)
Legg inn viktige roller hos leverandøren slik at du enkelt kan hente frem riktig kontaktperson avhengig av hva som er behovet for forespørselen/kontakten.
Du kan legge til eller fjerne roller avhengig av den enkelte avtale og hva som er relevant.
Notes: Veiledning
Legg inn viktige roller hos leverandøren slik at du enkelt kan hente frem riktig kontaktperson avhengig av hva som er behovet for forespørselen/kontakten.
Du kan legge til eller fjerne roller avhengig av den enkelte avtale og hva som er relevant.

## Slide 7: Informasjon om kontrakten
Omfang: 10 kontorer, 72 000 m2.
Se kontraktsoppsummering.
Hovedytelser innenfor renhold som omfatter:
Regelmessig renhold
Temporært renhold
Bestillingsrenhold – så som flytte-/hoved-renhold, skuring og polishbehandling av gulv, tepperens
Standarden NS-INSTA 800:2010 vil benyttes for å spesifisere og bedømme renholdskvalitet. Det er viktig å vurdere frekvens på rengjøring for forskjellige områder. Undersøkelser av opplevd kvalitet hos ansatte vil brukes får å innhente tilbakemeldinger.
Opsjoner for 4 kontorer.
Veiledning – (kan slettes etter gjennomlesing)
Legg inn den viktigste informasjonen om avtalen. Hvis du har benyttet kontraktsoppsummerings-verktøyet kan du hente informasjon herfra.
Kontraktstype | NS 8431- Standard for fast renhold
Utløpsdato | 30.09.2017
Frist for opsjoner | Et år fra 30.09.2017-18
Forventet omsetning per år | 7 MNOK
Notes: Veiledning
Legg inn den viktigste informasjonen om avtalen. Hvis du har benyttet kontraktsoppsummeringsverktøyet kan du hente informasjon herfra.

## Slide 8: Rutiner for bestilling og avrop
Rutine | Kort beskrivelse
Faste leveranser | Renhold på 10 av etatens kontorer basert på faste skjema. Forskjellig frekvens basert på type av område (fellesområder, resepsjon, auditorier, møterom, toaletter, garderober, kontorer etc.)
Bestilling og leveranse (tid og sted) | I henhold til skjema, se ovenfor
Kjøp av tilleggstjenester | Flytte-/hoved-renhold, skuring og polishbehandling og eventuelt temporært renhold kan bestilles basert på prisliste i henhold til avtalen.
Begrensninger i kontrakten | Kontrakten dekker 10 av etatens kontorer. Til nå dekkes kun renholdstjenester. Ikke andre FM-tjenester eller leveranser av varer.
Fakturering | Faste tjenester faktureres på en felles faktura hver måned. Tilleggstjenester skal om mulig legges inn på samme faktura med referanse til kostnadssted og bestiller
Mottak og kvalitetskontroll | De generelle regler som beskrevet i NS INSTA 800:2010 I tillegg prisavslag pålydende 15.000 kr for hvert enkelt kvalitetsavvik når det gjennomføres kontroll av kvalitetsnivå
Sanksjoner | 0,20% av avtalt vederlag uten mva for det konkrete avrop for hver kalenderdag forsinkelsen varer, med til sammen inntil 20% av vederlaget for avropet
"Annet" | 
Veiledning – (kan slettes etter gjennomlesning)
Omfanget av rutiner for bruk av avtalen vil variere med kontraktens omfang og viktighet. Legg inn en kort beskrivelse av hvilke rutiner som skal være gjeldende for kontrakten.
Notes: Veiledning
Omfanget av rutiner for bruk av avtalen vil variere med kontraktens omfang og viktighet. Legg inn en kort beskrivelse av hvilke rutiner som skal være gjeldende for ulike punkter.

## Slide 9: Risikoanalyse – risiko som kan hindre måloppnåelse
ID | Risikoelement | Årsak(er) | Sannsynlighet* | Konsekvens** | Risikoreduserende tiltak
1 | Leverandør har ikke satt tilstrekkelig ressurser på oppdraget | Manglende kapasitet hos Leverandør | Moderat | Moderat. Leverandør rekker ikke rengjøre alle rom ihht kontrakt og/eller Leverandør rengjør ikke ihht avtalt kvalitet | Dialog med Leverandør rundt: Benytte underleverandører Gjennomføre rekrutteringstiltak Gjennomføre tiltak som reduserer sykefravær
2 | Ansatte hos Leverandøren kjenner ikke til hvilket kvalitetsnivå avtalen er regulert ihht | Manglende informasjon fra Leverandør | Moderat | Moderat NAV mottar ikke forventet kvalitet på tjenesten | Alle ansatte hos Leverandøren skal få opplæring i forhold til kvalitetsmål satt i kontrakten
3 | Leverandøren har et større forbruk av rengjøringskjemikalier enn forventet | Manglede fagkunnskap Slurv Opplysninger var feil | Moderat | Alvorlig Større forurensning på miljøet enn forventet, og forringet kvalitet på leveransen | Informasjon til ressursene som skal gjennomføre arbeidet om kravene ihht avtalen. Opplæring
4 |  |  | "Velg alternativ" | "Velg alternativ" | 
* Svært liten – Liten – Moderat – Høy - Svært høy
** Ubetydelig - Lav – Moderat – Alvorlig - Svært alvorlig
Veiledning – (kan slettes etter gjennomlesning)
Legg inn de viktigste risikomomentene for avtalen med fokus på hva som kan hindre måloppnåelse.
Under Sannsynlighet og Konsekvens benyttes en forutbestemt skala (se nederst på siden), som igjen avgjør plassering i matrisen på neste side.
Risiko kan forandre seg i løpet av kontraktens løpetid, og det anbefales at du jevnlig oppdaterer risikoanalysen.
Notes: Veiledning
Legg inn de viktigste risikomomentene for avtalen med fokus på hva som kan hindre måloppnåelse.
Under Sannsynlighet og Konsekvens benyttes en forutbestemt skala (se nederst på siden), som igjen avgjør plassering i matrisen på neste side.

## Slide 10: Risikokart
1
2
4
Konsekvens
Sannsynlighet
3
Svært liten
Sannsynlighet
Liten
Moderat
Høy
Svært høy
Ubetydelig
Lav
Moderat
Alvorlig
Svært alvorlig
5
6
7
9
8
10
Veiledning – (kan slettes etter gjennomlesning)
Du følger nummereringen av risikomomentene fra forrige slide, og plasserer ballene i krysningspunktet avhengig av graderingen under Sannsynlighet og Konsekvens fra forrige slide.
Om du trenger flere/færre grønne baller kan du bare kopiere/slette og endre nummerering.
Notes: Veiledning
Du følger nummereringen av risikomomentene fra forrige slide, og plasserer ballene i krysningspunktet avhengig av graderingen under Sannsynlighet og Konsekvens fra forrige slide.
Om du trenger flere/færre grønne baller kan du bare kopiere/slette og endre nummerering.

## Slide 11: Interessentanalyse
Hent inn tabell fra HUKI-verktøy, og pek i tillegg på Difis interessentanalyse hvis man har behov for mer omfattende analyse
Interessent | Interesse i avtalen (H/M/L)* | Int. påvirkning på avtalen (H/M/L)* | Må tiltak iverksettes? (J/N)** | Handlingsplan / Mål | Frist
Ole Normann | Eienndomsdrift | H | N | Anskaffelsesstrategi, konkurransegrunnlag, innstilling, mv forankres hos han underveis i anskaffelses-løpet. | 
Xxx Yyy | Kontor 1 | L | N | Avtaleansvarlig, har vært ansvarlig for anskaffelsesprosessen, og har således god kjennskap til kontrakten. | 
Zzz Vvv | Kontor 2 & 3 | L | N | Lokal avtaleansvarlig | 
Lokal avtaleansvarlig | Lokasjoner der Etaten har drift | M | J | Sende ut informasjonsskriv vedrørende avtalen, booke avtaler med lokale avtaleansvarlige ved behov. | 30/9
Alle ansatte | HMS | L | J | Info om avtale på Intranett | 30/9
Regionsansvarlig Leverandør | Ansvarlig for taktisk oppfølging | M | J | Oppstart møte og taktiske og strategiske møter | 30/9
Avdelingsleder Leverandør | Ansvarlig for renholdere og kontaktperson til avtaleforvalter | M | J | Oppstartsmøte, regelmessig operative møter. | 30/9
Renholdere Leverandør | Innholdet i renholdstjenesten som er tilbudt fra leverandør | M | J | Gjennomgang av lokaler som skal renholdes og renholdstjenesten som er tilbudt | 30/9
Veiledning – (kan slettes etter gjennomlesning)
En interessentanalyse gjøres for å ha oversikt over viktige interessenter og for å sette fokus på hvordan disse må håndteres og informeres. Husk at det kan finnes viktige interessenter utenfor egen virksomhet som også bør inkluderes i analysen.
Hvis du har ønsker en mer omfattende interessentanalyse finnes det et eget verktøy for dette på www.anskaffelser.no
Benytt kommunikasjonsplanen på neste side for å planlegge hvordan ulike interessenter kan informeres.
* Høy – Medium – Lav ** Ja - Nei
Notes: Veiledning
En interessentanalyse gjøres for å ha oversikt over viktige interessenter og for å sette fokus på hvordan disse må håndteres og informeres. Husk at det kan finnes viktige interessenter utenfor egen virksomhet som også bør inkluderes i analysen.
Hvis du har ønsker en mer omfattende interessentanalyse finnes det et eget verktøy for dette på www.anskaffelser.no
Benytt kommunikasjonsplanen på neste side for å planlegge hvordan ulike interessenter kan informeres.

## Slide 12: Kommunikasjonsplan
Målgruppe | Hovedbudskap | Kanal | Frekvens | Frist | Ansvarlig
Alle ansatte | Info om ny avtale | Intranett | 1 | 30.09.2014 | Ole Normann
Lokale avtaleansvarlige i målgruppe 1 | Innhold i ny avtale | Møte | 1 gang | 30.09.2014 | Ole Normann
Lokale avtaleansvarlig i målgruppe 2 | Innhold i ny avtale | Info. skriv, samt møte ved behov | 1 gang | 30.09.2014 | Ole Normann
Lokale avtaleansvarlig (1 og 1) | Oppstartsmøte med ny leverandør | Møte | 1 gang pr lokal avtaleforvalter | 30.09.2014 | Ole Normann
Renholdere | Kvalitetsnivå på kontrakten | Møte | Felles informasjonsmøte ift innhold i kvalitetsnivå | 30.09.2014 | Ole Normann sammen med leverandørens kontaktperson
Renholdere | Kvalitetsnivå på kontrakten | Opp-læring | Gjennomgang av oppdraget fysisk ute i bygg | Ved oppstart | Leverandørens kontaktperson
Renholdere | Kvalitetsnivå på kontrakten | Visuell kontroll | Kvalitetssikring av arbeid ute i bygg | Etter en uke | Leverandørens kontaktperson
Veiledning – (kan slettes etter gjennomlesning)
Kommunikasjonsplanen sier noe om hvordan du vil spre informasjon om avtalen til ulike interessenter/ målgrupper.
Husk at det kan variere mye mellom ulike grupper hvor mye informasjon de trenger og i hvilken grad de skal benytte seg av avtalen.
Fyll inn en kort beskrivelse i de ulike kolonnene i tabellen, og benytt interessentanalysen for å sikre at du sprer informasjon om kontrakten til viktige interessenter.
Notes: Veiledning
Kommunikasjonsplanen sier noe om hvordan du vil spre informasjon om avtalen til ulike interessenter/ målgrupper.
Husk at det kan variere mye mellom ulike grupper hvor mye informasjon de trenger og i hvilken grad de skal benytte seg av avtalen.
Fyll inn en kort beskrivelse i de ulike kolonnene i tabellen, og benytt interessentanalysen for å sikre at du sprer informasjon om kontrakten til viktige interessenter

## Slide 13: Oppfølging av avtalelojalitet - Bruk av avtale
Chart: 
| Kvartal 1 | Kvartal 2 | Kvartal 3 | Kvartal 4
Total omsetning på avtaleområdet | 1200000 | 1500000 | 1600000 | 1800000
Omsetning på avtale | 500000 | 700000 | 800000 | 950000
Avtalelojalitet | 0.41667 | 0.46667 | 0.5 | 0.52778
Illustrasjon
Veiledning – (kan slettes etter gjennomlesing)
Oppfølging av avtalelojalitet er viktig for nå oppnå gevinstrealisering. Du vil også kunne benytte dette til å måle om avtalen er godt nok implementert.
Data til målingen kan du hente ved å benytte verktøy for innkjøpsanalyse eller ved hjelp av regnskap.
Det er også viktig å sammenligne datauttrekk for omsetning på avtale med data fra leverandør. Ved avvik bør man undersøke årsaken til dette.
Hyppighet på måling behøver ikke være kvartalsvis, dette intervallet kan du selv velge ut fra hva som er naturlig for avtalen.
Det anbefales å benytte MS Excel for å legge inn data og oppdatere grafikk. Det anbefales å klistre inn grafer som bilder for å forenkle formathåndtering
Notes: Veiledning
Oppfølging av avtalelojalitet er viktig for nå oppnå gevinstrealisering. Du vil også kunne benytte dette til å måle om avtalen er godt nok implementert.
Data til målingen kan du hente ved å benytte verktøy for innkjøpsanalyse eller ved hjelp av regnskap.
Det er også viktig å sammenligne datauttrekk for omsetning på avtale med data fra leverandør. Ved avvik bør man undersøke årsaken til dette.
Hyppighet på måling behøver ikke være kvartalsvis, dette intervallet kan du selv velge ut fra hva som er naturlig for avtalen.
Det anbefales å benytte excel for å legge inn data og oppdatere grafikk.

## Slide 14
Informasjon for leverandør Informasjonen som samles i denne delen av verktøyet er først og fremst tenkt til bruk opp mot leverandørene. De påfølgende sidene kan benyttes som utgangspunkt for en agenda i et oppstartsmøte og oppfølgingsmøter med leverandører.

## Slide 15: Møtevirksomhet
Frekvens | Type møte | Tidspunkt | Møtedeltagere
Månedlig (eller ved behov) | Operativt | Første tirsdag i måned | Lokal avtaleansvarlig
Kvartalsvis (eller halvårlig) | Taktisk | Første tirsdag i kvartal | Avtaleforvalter
Årlig | Strategisk | Siste uke i juni | Avtaleforvalter og porteføljeansvarlig
Veiledning – (kan slettes etter gjennomlesning)
Oppfølgingsmøter kan gjennomføres på forskjellige nivåer og med forskjellig agenda, avhengig av størrelse på avtale, strategisk viktighet av leverandøren og produktet/tjenesten som leveres.
Det er viktig å skille mellom hvem som skal involveres i oppfølgingen, og hva som skal være fokus. På neste side finner du et forslag til agenda for ulike typer av oppfølgingsmøter.
Notes: Veiledning
Oppfølgingsmøter kan gjennomføres på forskjellige nivåer og med forskjellig agenda, avhengig av størrelse på avtale, strategisk viktighet av leverandøren og produktet/tjenesten som leveres.
Det er viktig å skille mellom hvem som skal involveres i oppfølgingen, og hva som skal være fokus. På neste side finner du et forslag til agenda for ulike typer av oppfølgingsmøter.

## Slide 16: Forslag til møteagenda
Type møte | Ansvarlig | Agenda
Strategisk | Kunde: Avtaleforvalter og Porteføljeansvarlig | Gjennomgang av strategiske planer Eskalering av utestående saker som ikke er løst Eventuelle endringsordre for kontrakt
 | Leverandør: | Gjennomgang av KPIer
Taktisk | Kunde: Avtaleforvalter | Evaluering av rutiner ved bestilling Innfasing/utfasing av nye produkter Eskalering av utestående saker som ikke er løst
 | Leverandør: | Informasjon om nye produkter Gjennomgang av KPIer
Operativt | Kunde: Lokal avtaleansvarlig eller avtaleforvalter | Gjennomgang av KPIer Informasjon om leveranser ifm pågående prosjekter Gjennomgang av reklamasjoner Utestående saker
 | Leverandør: | Status leveranser ifm pågående prosjekter

## Slide 17: Måling og rapportering
Område | KPIer | Måling
Pris | Avtalepris kontrolleres mot faktura | Statistikk over faktura, kvalitetssikret av kundens kontaktperson hos Leverandøren
Miljø | Forbruk av rengjøringskjemikaler | Mg/pr. m2 og år
 | Prosentandel miljømerkede produkter | %
 | Forbruk av rengjøringskjemikaler | Mg/pr. m2 og år
Kvalitet | Brukerundersøkelse | Gjennomføre brukerundersøkelse før oppstart av kontrakt, deretter årlig
 | Oppfyllelse av kvalitetsprofiler og kontroll, jfr bilag 1 og 3 | Egenkontroll Servicekontroll Insta 800 kontroller
Sosialt ansvar | Minstelønn | % av ansatte som har minstelønn
 | Arbeidskontrakter | % av ansatte som er heltidsansatte
Veiledning – (kan slettes etter gjennomlesning)
Om du ønsker en mer omfattende måling og oppfølging anbefales det at du benytter "Verktøy for måling og oppfølging", hvor man enten kan hente inn grafisk utvikling eller direkte resultater for de enkelte KPIene.
Verktøyet finner du på www.anskaffelser.no.
Her kan du også få inspirasjon til relevante områder og KPIer som skal følges opp på kontrakten.
For en enklere analyse kan du benytte tabellen på denne og neste side.
Notes: Veiledning
Måling og rapportering kan hentes fra "Verktøy for måling og oppfølging", hvor man enten kan hente inn grafisk utvikling eller direkte resultater for de enkelte KPIene. Her kan du også få inspirasjon til relevante områder og KPIer som skal følges opp på kontrakten.
Om du ønsker en mer omfattende måling og oppfølging anbefales det at du benytter verktøyet som er utarbeidet for dette.

## Slide 18: Måling og rapportering
Veiledning – (kan slettes etter gjennomlesning)
Hvis du benytter "Verktøy for måling og oppfølging" kan du hente inn resultater fra måling av KPIene og presentere dette her.
Chart: Avvik Avtalepris
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 | Periode 7 | Periode 8 | Periode 9 | Periode 10 | Periode 11 | Periode 12 | Periode 13 | Periode 14 | Periode 15 | Periode 16 | Periode 17 | Periode 18 | Periode 19 | Periode 20 | Periode 21 | Periode 22 | Periode 23 | Periode 24
Avtalepris kontrolleres mot faktura | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1
Chart: Kvalitet
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 | Periode 7 | Periode 8 | Periode 9 | Periode 10 | Periode 11 | Periode 12 | Periode 13 | Periode 14 | Periode 15 | Periode 16 | Periode 17 | Periode 18 | Periode 19 | Periode 20 | Periode 21 | Periode 22 | Periode 23 | Periode 24
Brukerundersøkelse | 0.82 | 0.9 | 0.79 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 0.9 | 0.95
Chart: Minstelønn
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 | Periode 7 | Periode 8 | Periode 9 | Periode 10 | Periode 11 | Periode 12 | Periode 13 | Periode 14 | Periode 15 | Periode 16 | Periode 17 | Periode 18 | Periode 19 | Periode 20 | Periode 21 | Periode 22 | Periode 23 | Periode 24
Minstelønn | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Chart: Forbruk av plastposer
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 | Periode 7 | Periode 8 | Periode 9 | Periode 10 | Periode 11 | Periode 12 | Periode 13 | Periode 14 | Periode 15 | Periode 16 | Periode 17 | Periode 18 | Periode 19 | Periode 20 | Periode 21 | Periode 22 | Periode 23 | Periode 24
Forbruk av plastposer til avfall/søppelbøtter | 450 | 460 | 400 | 350 | 370 | 320 | 280 | 290
Notes: Veiledning
Hvis du benytter "Verktøy for måling og oppfølging" kan du hente inn resultater fra måling av KPIene og presentere dette her.

## Slide 19: Måling og rapportering (forts.)
KPI nr | Analyse | Tiltak nødvendig (JA/NEI) | Tiltak | Ansvarlig | Frist
KPI 1 | Se dokument "Måling og oppfølging av renholdsavtale" for detaljer |  |  |  | 
KPI 2 |  |  |  |  | 
KPI 3 |  |  |  |  | 
KPI 4 |  |  |  |  | 
KPI 5 |  |  |  |  | 
Veiledning – (kan slettes etter gjennomlesning)
Ved å følge utviklingen på KPIene over tid kan du avgjøre hvorvidt det er nødvendig å iverksette tiltak for å bedre resultatene.
Beskriv analysen som er gjort for å finne årsaken til avvikene, og hvilke tiltak som eventuelt er iverksatt, samt hvem som er ansvarlig og frist. Hvis "Verktøy for måling og oppfølging" er brukt anbefaler vi at dere ser direkte i det for å unngå dobbeltarbeid.
Notes: Veiledning
Ved å følge utviklingen på KPIene over tid kan du avgjøre hvorvidt det er nødvendig å iverksette tiltak for å bedre resultatene.
Beskriv analysen som er gjort for å finne årsaken til avvikene, og hvilke tiltak som eventuelt er iverksatt, samt hvem som er ansvarlig og frist. Hvis "Verktøy for måling og oppfølging" er brukt anbefaler vi at dere ser direkte i det for å unngå dobbeltarbeid.

## Slide 20: Kontrollrutiner
Område | Kontrolltiltak | Sanksjoner
Oppfølging av kontraktens leveranse | Implementeringsmøter med Avtaleforvaltere på: Samtlige lokasjoner slik at de tar avtalen i bruk Samtlige opsjoner slik at de er orientert om avtalen og kan ta denne i bruk Månedlige møter med avtaleforvaltere på samtlige lokasjoner som forberedelser til operative, taktiske og strategisk møte med leverandør Det utarbeides KPIer som følges opp gjennom strukturerte møter med leverandør Det utarbeides en møtestruktur med leverandør for oppfølging av leveranser og KPIer | Det foreligger mangel dersom formål, krav eller spesifikasjoner som er fastsatt i denne Avtale ikke er overholdt, uten at det skyldes force majeure eller Kundens forhold
Kontroll med fakturering | Faktura sendes fakturamottaket med riktig fakturaid som kontrollerer pris mot kontrakt | 
Oppfølging og kontroll av kontraktens verdi | I forbindelse med de strategiske årlige møtene kjøres det ut en oversikt over totale kostnader påløpt på kontrakt. Kontraktens verdi vil være i størrelsesorden 7 mill kr pr år. Anskaffelsen ble kunngjort med opsjon for renholdstjenester i andre lokasjoner der Etaten har drift. | 
Rutiner og retningslinjer | Avtaleansvarlig har ansvar for å utarbeide rutiner og retningslinjer for bruk av denne avtalen som sendes lokale avtaleansvarlige. Dette vil f.eks omtale følgende forhold: Utløsning av opsjon Gjennomføring av møter med leverandør Rapportering til og møter med Avtaleansvarlig Oppfølging av regelmessig, temporært og bestillingsrenhold Oppfølging av rapporter, herunder Instrakontroller og servicerapporter | De generelle regler som beskrevet i NS INSTA 800:2010 I tillegg skal det påløpe et prisavslag pålydende 15.000 kr for hvert enkelt kvalitetsavvik for hvert enkelt kvalitetsavvik som registreres når det gjennomføres kontroll av kvalitetsnivå
Veiledning – (kan slettes etter gjennomlesning)
Kontrollrutinene skal vise hvordan man følger opp kontrakten og avdekker avvik.
Det er viktig at kontrollrutinene henger sammen med risikoanalysen. Hvis det er områder som blir sett på som risikofrie er det heller ikke behov for å ha kontrollrutiner for dette.
Kontrollrutinene bør også linkes opp mot SLAen for denne avtalen i den grad dette foreligger.
Notes: Veiledning
Kontrollrutinene skal vise hvordan man følger opp kontrakten og avdekker avvik.
Det er viktig at kontrollrutinene henger sammen med risikoanalysen. Hvis det er områder som blir sett på som risikofrie er det heller ikke behov for å ha kontrollrutiner for dette.
Kontrollrutinene bør også linkes opp mot SLAen for denne avtalen i den grad dette foreligger.