gjennomføringsplan for

Anskaffelse av< ….>

Denne fylles ut ved behandling.

| Saksnummer |  |  |
| --- | --- | --- |
| Godkjent dato: | Godkjent av: | Utarbeidet av |
| <dato> | <navn> <funksjon/fullmakt> | <navn> |
| Beslutning: |  |  |
| Eks: Gjennomføringsplan godkjent |  |  |

MÅlbilde

Formål

[Beskrivelse av den effekt eller tilstand som ønskes oppnådd helt eller delvis gjennom anskaffelsen.

Sett inn formål fra mandatet for anskaffelsen]

Resultatmål

[Resultatmålet er avledet direkte fra formålet, og er en etterprøvbar konkretisering av dette hvor man vanligvis kan si «det skjedde» eller «det skjedde ikke» ]

Ytelser og funksjoner

[Anskaffelsens resultatmål utrykkes gjennom krav til ytelser og funksjoner. ]

fremdrift og milepæler

[Tabellen under er en mal på milepælsnivå.  Om ønskelig kan det legges til kolonne for planlagte aktiviteter og/eller delmilepæler under hver hovedmilepæl]

[Teksten i matrisen er kun eksempeltekst til illustrasjon på en anskaffelsesprosess av et visst omfang]

| Nr. | Milepæl | Dato | Leveranser |
| --- | --- | --- | --- |
| MP 1 | Mandat for anskaffelsen | 15.nov. 2015 | - Forslag til mandat |
| MP 2 | Veiledende kunngjøring med invitasjon til dialog med markedet publisert | 25. nov. 2015 | - ingen |
| MP 3 | Godkjent Konkurransestrategi | 4.jan. 2016 | - Konkurransestrategi |
| MP 4 | Godkjent Mål for anskaffelsen | 10. jan. 2016 | - Punkt 1 i gjennomføringsplanen |
| MP 5 | Godkjent gjennomføringsplan | 15.jan. 2016 | - Gjennomføringsplan versjon 1. |
| MP 6 | Prosessteamet bemannet | 15. jan 2016 | - ingen |
| MP 7 | Brukergrupper etablert | 25. jan. 2016 | - Plan for brukergruppenes arbeid |
| MP 8 | Utkast konkurransegrunnlag sendt på høring | 2.mai 2016 | - Konkurransegrunnlag versjon 0.8 |
| MP 9 | Endelig konkurransegrunnlag godkjent | 20.mai 2016 | - Konkurransegrunnlag versjon 1.0 |
| MP 10 | Konkurransegrunnlag publisert | 21.mai 2016 | - Ingen |
| MP 11 | Tilbudsfrist | 30.juni 2016 | - Ingen |
| MP 12 | Forslag tildeling godkjent | 10.juni 2016 | - ??? |
| MP 13 | Kontrakt signert | 15. juli 2016 | - ingen |

styring og rapportering

[Beskriv anskaffelsens styringsstruktur. Eier av oppdraget, samt format, frekvens og innhold på styringsrapportering bør minimum være beskrevet.

Dersom anskaffelsen er delmengde i et større prosjekt med egen prosjektplan og styringsstruktur henvises det her bare til dette dokumentet. For styring av slike prosjekt anbefales metodikken i www.prosjektveiviseren.no]

Bemanning/organisering

[Tabellen under fylles ut ved etablering av gjennomføringsplanen, og oppdateres ved behov underveis i gjennomføringen]

[Teksten i matrisen er kun eksempeltekst til illustrasjon]

| Navn | Rolle | Periode | Ressursbrøk | Spesifikke arbeids- og ansvarsområder |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AA | Prosessleder | Nov-Des 2015 | 20 % | - Utarbeide forslag til behovsverifikasjon - Utarbeide forslag til konkurransestrategi - Rapportere til prosesseier |
| AA | Prosessleder | 1.halvår 2016 | 50 % | - Prosessledelse/ Lede teamets arbeid - Rapportere til prosesseier |
| BB | Behovshaver | Des. 2015 til juni 2016 |  | - Koordinere brukergruppenes arbeid - Lede referansegruppen - Deler av konkurransegrunnlaget |
| DD | Øk/adm | 1.halvår 2016 | 10 % | - Sikre budsjettdekning/forankring for anskaffelsens totale kostnad - Regnskap gjennomføringskostnader |
| EE | Team-medarbeider | 1.halvår 2016 | 50 % | - Skrive deler av konkurransegrunnlaget - Vedlikeholde teamets risikodokument |
| FF | Juridisk ressurs | Mai 2016 | 30 % |  |
| GG | Kvalitets-sikring | Mars – mai 2016 | 10 % | - QA konkurransegrunnlag og utlysning |

plan for Involvering av brukere og andre interessenter

[Konkretiser når og hvordan relevante interessenter skal involveres i behovsavdekking, forberedelse av konkurransen og brukertester]

risikoSTYRING

[Utarbeid en plan for gjennomføring av risikostyring. Risikobildet kan endre seg underveis i anskaffelsen og derfor bør risikostyringsplanen oppdateres ved behov]

budsjett

[Tabellen under fylles ut dersom ikke anskaffelsens kompleksitet og/eller omfang tilsier at det bør etableres et eget budsjett. Er tabellen allerede etablert i konkurransestrategien hentes den derfra og oppdateres med ny informasjon. Et evt. eget budsjett kan legges som vedlegg til Gjennomføringsplanen]

[Se www.anskaffelser.no for mal for gjennomføringsbudsjett.  Der finner du også tips til relevante utgifts- og inntekstelementer for budsjettet]

Enkel tabell (Brukes både i Konkurransestrategien og Gjennomføringsplanen)

| Perioder: | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | Sum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontraktens anslåtte verdi | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
| Kjøpskostnad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + FDV-kostnader |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + avhendingskostnader |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| = Livssykluskostnad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gjennomføringskostnader |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inntekter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anskaffelsens totale kostnad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budsjett |  |  |  |  |  |  |  |  |  |